## Slide 1: 拒绝混乱，回归有序 --使用禅道进行敏捷项目管理
王春生
2012/5/19

## Slide 2: 自我介绍
王春生，IT从业十余年。
开源爱好者和笃行者。
中庸的敏捷爱好者和推广者。
禅道项目管理软件的创始人。

## Slide 3: 让我们来看一下有趣的事情......

## Slide 4: 作为项目经理，您是否有如下的感觉？
一头是老板，一头是团队，既要对老板负责，又要对团队负责，压力重大。
项目马上就结束了，但还有很多功能没有实现，还有一堆bug没有解决。
团队里面总是有那么一两个刺头。
资源总是那么紧张。
产品经理又变更需求了。

## Slide 5: 作为研发人员，您是否有如下感觉呢？
天啊，需求又变更了。
今天晚上又要加班了，唉，老婆又要抱怨了。
该死的浏览器，该死的ie，该死的微软。
我想学点新东西，没时间啊。
测试的人也太bt了，老挑我毛病。
项目经理啥都不懂，在那儿装。
填完日报填周报，有啥用？
我是不是该考虑考虑跳槽了？其他人都拿着比我高的工资。
我是不是该考虑下逃离北上广了？
......

## Slide 6: 作为产品经理，您是否有如下感觉？
为什么开发连这么简单的功能都做不出来。
为什么我的需求开发和测试都理解偏差了呢?
为什么上线会出那么多的bug?
为什么开发做出来的东西和我预期的总是有很大差距？
为什么我要的东西总是会延期？
....

## Slide 7: 作为测试，您是否有如下感觉呢？
天啊，明天就上线了，代码还没有提交呢。
天啊，开发的bug也太多了。
天啊，要测ie6, ie8, ie9, chrome, firefox, opera, 360
天啊，我还有那么多测试用例没有跑呢。
天啊，测试需求又变更了，之前写的用例没用了。
天啊，我一个人对付5个开发......
天啊，线上又出bug了，又要挨训了。
天啊，我还要负责过程改进，还要监督流程。
......

## Slide 8: 悲催的，纠结的
项目经理
开发人员
测试人员
产品经理

## Slide 9: 一切都源自于混乱
混乱的战略
混乱的组织结构
混乱的产品和需求
混乱的项目流程
混乱的代码
混乱的程序结构
混乱的测试
混乱的产品
混乱的客户
混乱的时代
混乱的地球

## Slide 10: 让我们来看下敏捷是如何在混乱中建立秩序的...

## Slide 11: 将庞杂的产品细分成若干小型版本(产品)
将庞杂混乱的产品细分成若干小型发布。
曳光弹。
release offen, release early。
完成比完美更重要。
我们购买到的其实都是不完整的产品，即使是ipad, iphone.

## Slide 12: 精简金字塔式管理，实现自我管理团队(团队)
研发类团队有其特殊性，个体的因素起着非常关键的作用。不能按照工程类项目管理方式来管理。
过分强调控制，势必会产生各种各样的流程和检查。
完全没有控制，就放羊了。
放而不乱。
每个敏捷团队(5-9人)都很健康，积极，整个公司也会好。
借助群体的力量提升个体的技能和效率。

## Slide 13: 形成节奏，节奏产生效率(周期)
通过小步快跑的方式，建立产品、研发、客户、市场的节奏。
时间片管理。
节奏可以产生效率。
节奏可以带来预期。
节奏可以带来信任。
节奏可以带来创新。

## Slide 14: 持续改进研发过程和实践(过程)
定期总结和反馈，每一轮迭代都改进一点。
持续的改进软件的架构，找到最佳解决方案。
简洁实现。
事情做得很复杂很容易，但做得很简单很难。

## Slide 15: 和客户沟通合作(客户)
有谈判，更要有合作。
面对面改成背靠背。
挖掘客户真正的需求。
现场客户。
客户的反馈是调整我们前进路线的最佳指导。

## Slide 16: 简言之，分之而后治之
将复杂的产品分解为一个个的用户故事
将复杂的团队分解为一个个的敏捷团队
将长期的研发过程分解为一次次的冲刺
将复杂的程序分解为一个个的对象，方法，用例
将长期的战斗分解为一次次的小进步，小胜利
分之而后明之，明之而后有序，有序则治也

## Slide 17: 敏捷实施需要很多元素，禅道的定位是工具支撑。

## Slide 18: 关于禅道
禅道是由青岛易软天创公司开发的一款开源的项目管理软件。
禅道特点是将软件研发中的产品管理，项目管理，质量管理三个核心流程融合在一套工具里面，是一款软件生命周期管理软件。现在很多的商业软件也都转向了这种管理方式。比如微软的TFS，HP的ALM。
核心的管理思想是基于scrum，然后在scrum基础上完善了测试管理，文档管理，事务管理等功能。
轻量级实现，源码包仅有2M，集成安装包不到10M。
真开源，真免费:)。
易于扩展，内置插件机制。

## Slide 19: 让我们来看下禅道是如何支持敏捷项目管理的...

## Slide 20: 禅道软件的核心流程
产品经理维护产品和需求
项目经理建立项目，关联需求。
为需求分解任务，进行开发
提交测试，解决bug。

## Slide 21: 维护产品和需求

## Slide 22: 项目中关联需求

## Slide 23: 分解任务

## Slide 24: 进行测试

## Slide 25: 细分需求、任务、缺陷，形成三权分立
需求
产品
测试
研发
产品经理，研发团队和测试团队以需求为核心，通过项目紧密合作，最终实现产品的快速发布，赢得市场。
所以说产品是最关键的，因为它决定着公司前进的方向。

## Slide 26: 上述是禅道的核心流程，让我们看下其他的概念

## Slide 27: 产品计划、发布、路线图管理
产品计划可以回答公司其他部门关于产品发布的疑问，也可以让产品人员自己更好的规划产品。
一期项目结束之后，可以创建发布。
然后计划和发布形成某一个产品的路线图。

## Slide 28: 通过燃尽图来了解项目进度
燃尽图是将项目中所有未完成任务的预计剩余工时累积起来，每天绘制一个坐标，形成燃尽图。

## Slide 29: 项目中的版本和测试管理管理
研发编码
创建build
提交测试
通过？
修复bug
发布
测试整理用例

## Slide 30: 基本的文档管理

## Slide 31: 通过动态功能了解产品、项目和个人的情况
产品和项目有动态功能，可以查看某一个产品或者下面相关的动作信息。
可以通过组织视图了解每一个人目前的状态，包括其负责的需求、任务、bug，参与的项目，动态信息等。

## Slide 32: 我的地盘我做主
禅道内置了简单的todo管理，每个人每天上班可以快速安排下自己今天要做的事情。
还可以通过我的地盘关注需要自己负责的需求、任务、bug等信息。

## Slide 33: 集成subverion
禅道已经可以和subversion集成。
  通过在提交subversion时候所写的注释来进行关联，比如：task#123,ddd,d,ddd, bug#234,story#123,456。
  部署同步脚本。
  然后在相应的bug详情页面就可以看到本次提交的修改文件列表，可以进行diff查看。

## Slide 34: 信息的自由流动，避免人工跟踪的混乱
需求
任务
bug
todo
用例
分解
导入
转为
结果生成
转为
转为
转为
分解

## Slide 35: 禅道将事情汇总到一个平台，便于跟踪和管理

## Slide 36: 信息的公开和透明，让事情有序，提升信任和效率。

## Slide 37: 敏捷不是银弹，禅道也不是银弹，任重而道远......

## Slide 38: 问题？

## Slide 39: 相关链接：
禅道官方网站：www.zentao.net
新浪微博：t.sina.com.cn/zentaopms
演示网站：demo.zentao.net
项目进展：pms.zentao.net
在线托管：www.5upm.com